Nome do Projeto

ChatBot

Nome dos Alunos:

- Arthur Trindade de Souza – RA: 24.00204-6

- Pedro Henrique de Paiva Bittencourt – RA: 24.00162-7

- Murilo Rodrigues – RA: 24.01780-9

- Henrique Impastaro – RA: 24.01777-9

- Thiago Arevolo De Azevedo – RA: 23.01294-3

Sumário

1. Descrição/Resumo do Projeto	3

2. Tecnologias Empregadas	3

3. Definição de Papéis no Projeto	3

4. Levantamento dos Requisitos do Sistema de Software – Product Backlog	3

5.1. Planejamento da Sprint 1 – Sprint Backlog	4

5.2. Implementação e Testes – Sprint 1	4

5.3. Review da Sprint 1	4

5.4. Retrospectiva da Sprint 1	4

6. Sprint 2	4

7. Registro da Apresentação ao Parceiro	4

8. Referências	5

9. Apêndice I	5

1. Descrição/Resumo do Projeto

- Apresentação do projeto.

Um chatbot de pizzaria interativo. O bot apresentará o cardápio ao cliente, anotará o pedido e entregará para a cozinha.

- Contexto do problema a ser resolvido.

Demora na extração e na requisição dos pedidos e demora no recebimento do pedido para a cozinha.

- Objetivo do sistema e benefícios esperados.

Automatizar e agilizar o processo de fazer o pedido e de recebimento pela cozinha.

- Público-alvo e stakeholders envolvidos.

Pizzarias com problema na extração de pedidos e demora na entrega do mesmo. Usuarios, que terão uma interação mais fácil e rápida na hora de fazer o pedido.

- Escopo do projeto (o que será e não será implementado).

2. Tecnologias Empregadas

- Linguagens de programação utilizadas.

Python

- Frameworks e bibliotecas adotadas.

Flask- Aplicação Web.

Rasa- Desenvolvimento Backend.

API do Twilio- Conexão com o Whatsapp.

- Banco de dados e sua justificativa.

MongoDB, Banco de dados robusto e versátil e em nuvem. Ideal para aplicação em uma empresa que precisa receber e armazenar pedidos.

Ferramentas auxiliares (versionamento, colaboração, gerenciamento de tarefas).

3. Definição de Papéis no Projeto

- Estrutura do time de acordo com o framework SCRUM.

- Nome e função de cada integrante:

  - Product Owner (PO).

Thiago

  - Scrum Master.

Arthur Trindade

  - Desenvolvedores.

Murilo Rodrigues

Pedro Henrique

Henrique

4. Levantamento dos Requisitos do Sistema de Software – Product Backlog

4.1. Metodologia para levantamento de requisitos.

O levantamento de requisitos é uma fase essencial no desenvolvimento de software, nele se identifica as necessidades dos usuários e como as transformar em funcionalidades reais. Abaixo estão as principais metodologias utilizadas:

1. Entrevista com Stakeholders

- Descrição: Conversas diretas com stakeholders (usuários, clientes, gerentes).

- Vantagens: Permite aprofundar informações, entender necessidades e obter feedback imediato.

- Uso recomendado: Quando é necessário entendimento detalhado ou quando há poucos stakeholders principais.

### 2. Questionários e Pesquisas

- Descrição: Formulários enviados para coletar informações de muitos usuários.

- Vantagens: Rápida coleta de dados em larga escala.

- Uso recomendado: Quando o público é grande e disperso (ex: estudantes de uma universidade).

### 3. Observação Direta

- Descrição: Análise do usuário executando tarefas reais no ambiente de trabalho.

- Vantagens: Captura comportamentos e necessidades que o usuário pode não mencionar.

- Uso recomendado: Útil para entender processos existentes ou identificar falhas não relatadas.

### 4. Brainstorming

- Descrição: Técnica em grupo usada para gerar o máximo de ideias possíveis sobre requisitos ou soluções, sem julgamentos iniciais.

- Vantagens: Estimula a criatividade, promove participação ativa e pode revelar necessidades não óbvias.

- Uso recomendado: Quando se busca inovação, novas ideias ou entender melhor as expectativas dos usuários de forma colaborativa.

### 5. Prototipação

- Descrição: Criação de versões simplificadas da interface ou funcionalidades do sistema para visualização e validação.

- Vantagens: Facilita o entendimento dos requisitos, permite feedback rápido e corrige erros antes do desenvolvimento.

- Uso recomendado: Quando os usuários têm dificuldade em descrever o que precisam ou preferem ver exemplos.

- Ferramenta utilizada: Figma

### 6. Histórias de Usuário

- Descrição: Declarações simples e curtas que descrevem funcionalidades do ponto de vista do usuário.

- Vantagens: Fácil de entender, priorizar e adaptar em metodologias ágeis.

- Uso recomendado: Em projetos ágeis como Scrum ou Kanban.

4.2. Descrição detalhada do Product Backlog:

4.3 Ferramenta utilizada

Utilizamos a ferramenta Azure Devops para a criação do product backlog, o mesmo pode ser encontrado detalhadamente no link:

Link Backlog

5.1. Planejamento da Sprint 1 – Sprint Backlog

- Estratégia de desenvolvimento da Sprint.

Objetivo principal:  A equipe iniciou a Sprint com o objetivo de desenvolver o fluxo essencial de pedidos do chatbot. A prioridade foi garantir que os clientes consigam fornecer suas informações com facilidade e que a equipe da cozinha receba um resumo claro para preparo do pedido.

Metodologia:

Spring length: 2 semanas

Code Reviews: Pull request antes do merge sempre

Daily Meetings: Reuniões rapidas para acompanhamento do desenvolvimento

### Regras de Negócio

- Fluxo de Pedido Guiado:

○ O chatbot deve conduzir o cliente por todas as etapas do pedido, de forma sequencial e intuitiva, minimizando dúvidas e erros durante a interação.

- Coleta de Informações Obrigatórias:

○ O cliente deve informar obrigatoriamente os seguintes dados:

- Nome do prato ou produto desejado;
  - Tamanho (se aplicável, como pequeno, médio, grande);
  - Quantidade de itens;
  - Endereço de entrega completo;
  - Forma de pagamento (pix, cartão, dinheiro etc).

- Apresentação do Resumo para Validação:

○ Antes da finalização do pedido, o chatbot deve gerar um resumo contendo todas as informações fornecidas pelo cliente.

○ Esse resumo deve ser exibido para revisão, com a opção de confirmar ou corrigir os dados.

- Confirmação do Cliente:

○ O pedido só será enviado à cozinha após a confirmação explícita do cliente.

○ Caso o cliente identifique erros, ele deve ter a opção de editar as informações.

- Resumo Enviado para a Cozinha:

○ Após a confirmação, a cozinha recebe um resumo estruturado e claro com:
  - Nome do cliente;
  - Itens do pedido com quantidades e observações;
  - Endereço de entrega;
  - Forma de pagamento;
  - Observações adicionais (se houver).

Arquitetura Proposta:

A arquitetura do sistema proposto segue o modelo cliente-servidor com uma estrutura modular. O frontend é responsável por exibir informações e receber entradas via interface WhatsApp, enquanto o backend, desenvolvido em Python com Flask, trata os dados e gerencia o fluxo conversacional com o auxílio do Rasa. A comunicação entre frontend e backend é realizada por meio de requisições HTTP.

O banco de dados MongoDB armazena informações dos pedidos e dos clientes, garantindo acesso rápido e flexível. A API do Twilio é utilizada para a integração entre o WhatsApp e o backend, possibilitando o envio e recebimento de mensagens em tempo real.

A arquitetura contempla também um módulo de testes, utilizado para verificar os fluxos de conversação e validar o correto funcionamento do sistema antes da implantação.

Solução Técnica Adotada:

O desenvolvimento do chatbot foi realizado utilizando a linguagem Python, com o framework Flask para a interface web e o Rasa para o controle do fluxo de conversas. A integração com o WhatsApp foi feita via API do Twilio, permitindo comunicação direta com os usuários. O banco de dados MongoDB foi utilizado para armazenar os dados dos pedidos, garantindo agilidade no acesso e flexibilidade no armazenamento.

Quadro de Tarefas Detalhado:
O gerenciamento das tarefas da Sprint foi feito com a ferramenta Azure DevOps. O Sprint Backlog foi organizado em cartões de tarefas que descrevem funcionalidades específicas, como:

- Criar fluxo de saudação do chatbot

- Implementar coleta de dados do cliente (nome, pedido, endereço, pagamento)

- Validar dados com o usuário antes de confirmar pedido

- Enviar resumo do pedido para a cozinha

- Implementar testes de fluxo básico

- Integração com WhatsApp via Twilio

Cada cartão foi atribuído a um membro da equipe, com prazos definidos e critérios de aceite descritos de acordo com as histórias de usuário definidas no backlog.

Ferramenta Utilizada para Gerenciamento:
Azure DevOps foi a principal ferramenta de gerenciamento adotada pela equipe. Nela foram criadas as sprints, histórias de usuário, tarefas e bugs, além de possibilitar a visualização do progresso através de painéis e gráficos burndown. O uso dessa ferramenta proporcionou maior organização, rastreabilidade e colaboração entre os membros da equipe.

5.2. Implementação e Testes – Sprint 1

- Link do repositório contendo a implementação.

Github

### Algoritmos ou estruturas de dados obrigatórias implementadas

Durante o desenvolvimento da Sprint 1, foram utilizadas algumas estruturas de dados e algoritmos fundamentais para garantir o bom funcionamento do chatbot:

#### 1. Dicionário para armazenamento temporário de dados do usuário (estrutura de dados):

- Foi utilizado um dicionário em Python para armazenar temporariamente os dados coletados do usuário durante o fluxo da conversa. Isso permitiu uma estrutura organizada e acessível para manter o estado da sessão do cliente.

#### 2. Validação de dados com expressões regulares

Para garantir a integridade dos dados inseridos pelo cliente, especialmente endereço e formas de pagamento, foram utilizadas expressões regulares para validação de formatos

#### 3. Serialização de dados

Antes de enviar os dados para a cozinha ou gravar no banco de dados, os dados do pedido foram estruturados em formato JSON. Isso permitiu padronizar a comunicação entre módulos e facilitar a integração com o banco MongoDB

## Metodologia de Testes: TDD e BDD

Durante o desenvolvimento do sistema, foram adotadas duas metodologias de teste amplamente reconhecidas no desenvolvimento ágil de software: TDD e BDD. Ambas visam melhorar a qualidade do código, facilitar manutenções futuras e garantir que o software atenda corretamente aos requisitos do usuário.

### TDD – (Desenvolvimento Orientado a Testes)

O TDD é uma prática de desenvolvimento onde os testes são escritos antes do código de produção. O foco é garantir que cada unidade (função, método, componente) funcione corretamente desde o início.

Etapas do TDD:

- Escrever um teste automatizado que falha (porque o código ainda não existe).

- Escrever o código mínimo necessário para passar no teste.

- Executar o teste para confirmar que agora passa.

- Refatorar o código, se necessário, mantendo os testes bem-sucedidos.

Benefícios:

- Garante código mais confiável e com menos bugs;

- Facilita refatorações e manutenções;

- Promove desenvolvimento incremental.

Aplicação no projeto:
O TDD foi utilizado principalmente para validar as funções de:

- Validação de dados do usuário;

- Tratamento de mensagens e entrada de dados;

- Persistência de informações no banco de dados.

### BDD – (Desenvolvimento Orientado a Comportamento)

O BDD é uma evolução do TDD que foca no comportamento do sistema do ponto de vista do usuário. Os testes são escritos em linguagem natural, descrevendo o que o sistema deve fazer em determinadas situações.

Benefícios:

- Facilita a comunicação entre desenvolvedores, testadores e stakeholders;

- Garante que o sistema atenda às expectativas do usuário final;

- Cria uma documentação viva do comportamento da aplicação.

Aplicação no projeto:

O BDD foi empregado na criação de testes automatizados para:

- Verificar o comportamento do bot durante a interação com o usuário;

- Garantir o fluxo correto desde a saudação até a finalização do pedido;

- Confirmar mensagens de erro e tratativas para entradas inesperadas.

### Integração das abordagens

- O TDD garantiu a qualidade do código-fonte e funcionalidades internas.

- O BDD assegurou que o comportamento do chatbot fosse o esperado pelo usuário.

A integração dessas duas abordagens permitiu um desenvolvimento seguro, com testes bem definidos e alinhados tanto com os requisitos técnicos quanto com os funcionais.

Testes de BDD para os Cartões de História

Os cenários a seguir representam os testes de comportamento do chatbot com base nos cartões de história definidos para o projeto. Esses testes asseguram que o sistema responda corretamente às ações esperadas dos usuários.

Cartão de História 1: Informar o nome

Funcionalidade: Receber o nome do cliente

Cenário: Cliente informa o nome corretamente
Dado que o chatbot iniciou a conversa
Quando o cliente informa seu nome como "João"
Então o chatbot deve responder com "Olá João! Qual a forma de pagamento desejada?"

Cartão de História 2: Selecionar a forma de pagamento

Funcionalidade: Escolher forma de pagamento

  Cenário: Cliente escolhe a forma de pagamento "PIX"
  Dado que o nome do cliente foi informado
  Quando o cliente informa a forma de pagamento "PIX"
  Então o chatbot deve responder com "Pagamento via PIX selecionado. Deseja enviar o comprovante agora?"

Cartão de História 3: Enviar comprovante de pagamento

Funcionalidade: Envio de comprovante

  Cenário: Cliente envia o comprovante após selecionar PIX
  Dado que o cliente escolheu a forma de pagamento "PIX"
  E o chatbot solicitou o comprovante
  Quando o cliente envia uma imagem como comprovante
  Então o chatbot deve responder com "Comprovante recebido com sucesso! Aguarde a confirmação do pedido."

Cartão de História 4: Interação com mensagem inválida

Funcionalidade: Entrada inválida do usuário

  Cenário: Cliente envia uma mensagem que não faz parte do fluxo
  Dado que o cliente está em um fluxo de pedido
  Quando o cliente envia "qual é o seu nome?"
  Então o chatbot deve responder com "Desculpe, não entendi. Você pode repetir ou escolher uma das opções informadas?"

Cartão de História 5: Finalização do pedido

Funcionalidade: Conclusão do pedido

Cenário: Cliente conclui todas as etapas do pedido
Dado que o nome, a forma de pagamento e o comprovante foram enviados
Quando o chatbot confirmar os dados recebidos
Então o chatbot deve responder com "Pedido finalizado com sucesso! Em breve você receberá a confirmação pelo WhatsApp."

Esses testes comportamentais simulam interações reais com o chatbot, garantindo que o sistema funcione como esperado do ponto de vista do usuário.

### 5.3 – Review da Sprint 1

#### Relato dos Resultados Obtidos

Durante a Sprint 1, os seguintes resultados foram alcançados:

- Implementação inicial do chatbot com fluxo básico de interação com o usuário.

- Captação do nome do cliente e solicitação da forma de pagamento.

- Primeiros testes de integração com plataforma de mensagens.

- Criação dos primeiros cenários de teste em BDD baseados nos cartões de história.

- Estruturação do repositório e organização do pipeline de desenvolvimento.

#### O Objetivo foi Cumprido?

Sim. O objetivo principal da Sprint 1 era estabelecer uma base funcional mínima para o chatbot, cobrindo o início da jornada do usuário (desde a saudação até a escolha da forma de pagamento). A equipe conseguiu entregar uma versão funcional conforme planejado.

#### Planejamento para a Próxima Sprint

Para a Sprint 2, estão planejadas as seguintes entregas:

- Implementar a funcionalidade de envio e verificação de comprovante de pagamento.

- Desenvolver a lógica de conclusão de pedido e confirmação.

- Refinar a máquina de estados do chatbot para incluir exceções e entradas inválidas.

- Coletar métricas de desempenho da aplicação em ambiente de teste.

#### Feedback do Parceiro Testando esta Sprint

O parceiro responsável pelos testes da Sprint 1 forneceu feedback positivo quanto à clareza do fluxo e respostas do chatbot. No entanto, foram destacadas melhorias:

- Incluir tratamento de mensagens fora do contexto (mensagens aleatórias).

- Tornar mais claras as mensagens de confirmação após cada etapa.

Esse feedback será incorporado ao planejamento da Sprint 2 com foco em melhorar a usabilidade e resiliência da aplicação.

### 5.4 – Retrospectiva da Sprint 1

#### Avaliação do Desempenho do Time

O desempenho da equipe na Sprint 1 foi satisfatório. Todos os integrantes colaboraram de forma ativa nas tarefas propostas, mantendo uma boa comunicação e ritmo de entrega. As reuniões diárias ajudaram a identificar rapidamente obstáculos e garantir que todos estivessem alinhados com os objetivos da Sprint.

#### Pontos Fortes e Fracos da Sprint

Pontos Fortes:

- Boa organização das tarefas no board de acompanhamento.

- Entregas dentro do prazo estipulado.

- Cooperação entre os membros durante o desenvolvimento e testes.

Pontos Fracos:

- Dificuldade inicial na configuração de ferramentas de testes automatizados.

- Algumas dúvidas em relação ao escopo funcional dos cartões de história.

- Necessidade de mais detalhamento nos critérios de aceitação.

- Dificuldade na comunicação com o parceiro.

#### O que Manter e o que Melhorar para a Próxima Sprint

Manter:

- Rotina de reuniões diárias curtas e objetivas.

- Registro de tarefas com descrições claras.

- Práticas de versionamento e integração contínua.

Melhorar:

- Investir mais tempo no refinamento dos cartões de história antes do início da Sprint.

- Adotar revisão de código entre pares para aumentar a qualidade técnica.

#### 6 Planejamento da Sprint 2 – Sprint Backlog

Objetivo principal:

- Integrar a persistência de dados com MongoDB (usuários e pedidos).

- Implementar versão mobile do chatbot no front‑end.

- Fazer melhorias visuais na interface de conversa.

- Incluir cadastro integrado ao início da conversa, gravando perfil do usuário no banco.

Estratégia de desenvolvimento da Sprint:

- Duração: 3 semanas

- Cerimônias: Reuniao semanal de 1 hora e atualizações diarias de progresso.

Regras de negócio:

- Fluxo de Cadastro Inicial:

  - Ao primeiro contato, o chatbot pergunta “Como devo chamar você?” e coleta nome, endereço e telefone.

  - Se o usuário já existir no banco, esse fluxo é pulado.

- Cardápio e Pedido:

  - Após cadastro ou identificação, o bot exibe opções de itens, quantidades e complementos.

  - Validação de entradas no front‑end (menus e botões responsivos).

- Persistência de Sessão:

  - Cada interação grava estado parcial no MongoDB, permitindo retomada de conversas.

- Interface Mobile

Funcionalidade total das telas e interface.

Solução técnica adotada:

- Banco: MongoDB

- Driver: PyMongo no Flask

- Front‑end: React PWA

- Comunicação: HTTP/JSON

Quadro de tarefas detalhado: Esta no link do DevOps

#### 6.2 Implementação e Testes – Sprint 2

- Link do repositório:
https://github.com/IMT-PII-3-Semestre

- Algoritmos e estruturas de dados obrigatórias:

  - Dicionário Python para manter estado de sessão antes de persistir.

  - Expressões regulares para validação de nome, telefone e CEP.

  - Serialização JSON de objetos Mongo antes do armazenamento.

- Abordagem de testes:

  - TDD: testes unitários criados antes do código.

  - BDD: cenários em Gherkin

- Principais testes de BDD:

Cartão de História “Cadastro de Usuário”

Feature: Cadastro de usuário no primeiro contato

Scenario: Novo usuário informa dados corretamente

Given a conversa foi iniciada

When o usuário responde com nome, endereço e telefone válidos

Then o sistema salva o perfil no MongoDB

And responde "Cadastro concluído, [Nome]!"

Cartão de História “Reuso de Perfil”

Feature: Reuso de perfil em novo pedido

Scenario: Usuário já cadastrado inicia pedido

Given que o usuário existe na coleção `users`

When ele inicia um novo pedido

Then o chatbot pula a etapa de cadastro

And exibe o cardápio diretamente

- Evidências de testes:

  - Testes estão no Github

#### 6.3 Review da Sprint 2

#### Esse review esta no link do DevOps a seguir: link

Resultados Obtidos:

- Melhoria no front end

- Conexão com o banco de dados

- versão mobile funcional

#### 6.4 Retrospectiva da Sprint 2

- Avaliação do desempenho do time:

  - Alta colaboração e cumprimento de prazos; comunicação diária eficiente.

- Pontos fortes:

  - Integração com MongoDB sem causar regressões.

  - Pair programming facilitou solução rápida de bugs críticos.

- Pontos fracos:

  - Documentação do PWA ficou superficial em relação ao cache offline.

  - Pipeline CI lento ao subir container MongoDB.

Link do DevOps

### 7. Registro da Apresentação ao Parceiro
Local: Sala de reuniões virtual via Teams

Participantes:

  - Pedro Henrique de Paiva Bittencourt

  - Thiago Arevolo De Azevedo

- Parceiro avaliador: Poliedro

- Feedback recebido:

- O parceiro elogiou a fluidez do fluxo conversacional, principalmente a inclusão do cadastro automático.

- A versão mobile foi destacada como um diferencial importante para o uso em campo.

- Foram sugeridas melhorias na exibição dos pedidos antigos no PWA, principalmente em relação à clareza das informações.

Ajustes sugeridos:

- Melhorar a responsividade dos cards em dispositivos menores.

- Incluir status de pedido (em produção, pronto, entregue) com indicadores visuais no PWA.

8. Referências

GITHUB. Repositório de código. Disponível em: https://github.com/IMT-PII-3-Semestre/chatbot-poliedro.

MONGODB, Inc. MongoDB Manual. Disponível em: https://www.mongodb.com/docs/.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. The Python Language Reference. Disponível em: https://docs.python.org/3/.

FLASK. Flask Documentation . Disponível em: https://flask.palletsprojects.com/en/2.3.x/.

AZURE DEVOPS. Controle do backlog e sprints Disponível em: Link

PWA Overview. Disponível em: https://www.w3.org/TR/appmanifest/.

OPENAI. OpenAI API Documentation. Disponível em: https://platform.openai.com/docs/.

JavaScript Guide. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Guide.

9. Apêndice I

- Registro das reuniões com o parceiro.

- Fotos, documentos de apoio e materiais relevantes.

Encontro 1 (28/03): Nessa reunião foram discutidas as primeiras informações do sistema proposto, deixando claro seus objetivos e requisitos.

Encontro 2 (25/04)

Encontro 3 (16/05): Nessa última reunião foram tiradas as últimas dúvidas referentes ao chatbot, encaminhando o projeto ao seu estágio final.